是否同意公开：是

办理结果：A

周培承办字〔2025〕1号

河北承德周台子农村实用人才培训中心

对滦平县第十七届人民代表大会

第五次会议第139号建议的答复

薛俊如代表：

您（们）提出的关于“周台子基层党建展训中心”的建议收悉，现答复如下：

周台子村原有党建长廊楼房一栋，2019年村里计划对该楼房进行改造，建设一个党建馆。滦平县委、县政府结合周台子村乡村振兴示范片区建设情况，经与周台子村党委深入沟通谋划，研究决定将村内原有党建长廊进行改造升级，将其列为周台子村乡村振兴示范片区规划建设重点任务。2020年9月14日，经滦平县人民政府第十六届第九十四次常务会议确定河北承德周台子农村实用人才培训中心牵头负责，对基层党建展训中心布展厅进行规划设计。

一、项目基本情况

1.项目总投资：2098万元；2.项目规模和内容。

展厅总面积为5800平方米，分为展示功能区和培训功能区，其中，一至三层西侧为展示功能区，一层东侧部分为生态农家展销功能区，二层东侧部分为培训功能区（包括8间实景体验教室和3间大教室），三层东侧部分为临时展区。

展训中心整体以落实党对农村基层党建工作的有关要求和严肃党内政治生活为设计主线，以周台子村通过党建引领乡村发展，推动乡村振兴的生动实践为基础，采取展、训结合的方式，进行党史学习教育和基层党建成果展示。

二、项目进展

目前，内部装修布展已完成一楼序厅，一至三楼展区顶面造型、隔墙造型；一至三楼主管道、支管、喷淋、消防栓等消防工程；强电、弱电、桥架等综合布线工程。

三、下一步工作

培训中心已将基层党建展训中心项目列入县财政基金项目库，下一步将积极筹措项目资金推动项目后续建设。

河北承德周台子农村实用人才培训中心

2025年6月10日

领导签发：

联系人及电话：曲明 13473140134

抄报：县人大选举任免代表工作委员会、县政府办公室

走访代表及征求意见专用卡

| 代表姓名 |  |  | 薛俊如 |  |  | 建议编号 |  |  | 139 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  | 张百湾镇周台子村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议内容 |  |  | 周台子基层党建展训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承办单位 |  |  | 河北承德周台子农村实用人才培训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 走访地点 |  |  | 张百湾镇周台子村 |  |  |  | 走访时间 |  |  | 2025.06.10 |  |
| 代 表 意 见 |  | 代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对答复的满意程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意 |  |  |  | 基本满意 |  |  |  | 不满意 |  |  |  |
| 承办单位领导审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |