滦扶贫脱贫批〔2019〕3号

滦平县扶贫开发和脱贫工作领导小组

关于滦平县2019年度财政涉农资金

统筹整合使用项目计划批复的通知

各乡镇人民政府、中兴路街道办事处、县直有关部门：

根据《滦平县2019年度财政涉农资金统筹整合使用方案》（滦扶贫脱贫【2019】69号）文件，现将2019年度财政涉农资金统筹整合使用项目计划批复给你们，并就有关事项通知如下：

在项目计划下达之后，各实施单位要严格按照项目计划批复内容组织实施，不得擅自调整或变更，确需调整的，需报县扶贫开发和脱贫工作领导小组同意。严格执行国务院 财政部印发的《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》的通知（国开办发〔2018〕11号），县、乡、村三级要分别对涉农资金统筹整合项目计划批复情况及项目计划完成情况进行公告；项目管理单位或实施单位在项目实施前对项目实施方案进行公示，项目竣工后对项目实施情况进行公告。

附件：滦平县2019年度财政涉农资金统筹整合项目批复表

滦平县扶贫开发和脱贫工作领导小组

2019年10月22日

附件

滦平县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目批复表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设任务 | 安排资金 | 资金来源 | 进度计划 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微型菇房配套设施项目 | 扶贫产业 | 五道营子乡大营子村 | 建设配电系统1套，供水系统1套。每栋菇房由3户联建，产权归村集体所有。通过项目实施，惠及贫困户27户，直接通过参与生产经营取得稳定收入，计划户均增收5000元以上。 | 165 | 中央农业生产发展资金冀财农【2018】173号310万元 | 2019年12月完成 | 农业农村局 |
| 微型菇房配套设施项目 | 扶贫产业 | 安纯沟门乡西杨树沟门村 | 建设配电系统1套，供水系统1套。每栋菇房由3户联建，产权归村集体所有。通过项目实施，惠及贫困户33户，直接通过参与生产经营取得稳定收入，计划户均增收5000元以上。 | 145 |  | 2019年12月完成 | 农业农村局 |
| 小计 |  |  |  | 310 |  |  |  |
| 易地扶贫搬迁安置区新建工厂化双孢菇及后续产业扶持项目 | 资产收益扶贫 | 付营子镇付营子村、安纯沟门乡安纯沟门村 | 安纯沟门安置区、邢家沟门安置区采取政府财政投入新建双孢菇工厂的方式，每个安置区建设一处工厂化双孢菇产业园，产权归县政府所有，通过资产收益的方式带动搬迁贫困户增收，安纯沟门安置区安排新建工厂化双孢菇车间43栋，可实现带动搬迁贫困户532户，邢家沟门安置区安排新建工厂化双孢菇车间24栋，可实现带动搬迁贫困户298户。 | 4982 | 中央农业生产发展资金冀财农【2018】173号389.14万元；中央农业生产发展资金冀财农〔2019〕71号220万元；中央林业改革发展资金冀财资环[2019]3号197.81万元；中央农村综合改革转移支付冀财农【2019】78号429万元；生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）冀财建【2019】110号281万元；农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）冀财农[2018]163号12万元；旅游发展基金冀财教【2018】119号25万元；省级财政专项扶贫资金冀财农【2018】186号2162.93万元；省级财政专项扶贫资金冀财农【2019】25号414.42万元；省级现代农业生产发展资金冀财农【2019】24号100万元；省级现代农业生产发展资金冀财农【2019】26号450万元；省级现代农业生产发展资金冀财农【2019】30号35万元；省级农村综合改革转移支付资金冀财农改【2019】1号71万元；农田水利设施建设和水土保持补助冀财农[2018]166号47.7万元；市级财政专项扶贫资金承财农【2019】15号147万元。 | 2019年12月完成 | 农业农村局、付营子镇、安纯沟门乡 |
| 易地扶贫搬迁安置区购买兴春和工厂化双孢菇及蔬菜日光温室后续产业扶持项目 | 资产收益扶贫 | 大屯镇兴洲村 | 县城安置区、窑沟门安置区采取政府出资购买兴春和工厂化双孢菇车间及配套设施，产权归县政府所有，通过资产收益的方式带动搬迁贫困户，县城安置区带动550户，窑沟门安置区带动111户。 | 3000 | 中央财政专项扶贫资金冀财行【2018】57号505万元；中央财政专项扶贫资金冀财农〔2019〕63号782万元；中央水利发展资金冀财农〔2019〕52号1358万元；中央水利发展资金冀财农〔2018〕152号51.14万元；中央农业生产发展资金冀财农【2018】173号303.86万元。 | 2019年12月完成 | 财政局、滦平镇、大屯镇 |
| 小计 |  |  |  | 7982 |  |  |  |
| 易地扶贫搬迁新建工厂化双孢菇配套设施项目 | 扶贫产业 | 安纯沟门乡西杨树沟门村 | 对建设43栋双孢菇生产车间进行基础设施配套，建设配电系统2套，供水系统2 套，产权归村集体所有。通过项目实施，可实现带动搬迁贫困户532户，计划户均增收2000元以上。 | 220 | 中央农业生产发展资金冀财农【2018】173号370万元 | 2019年12月完成 | 农业农村局 |
|  |  | 付营子镇邢家沟门村 | 对建设24栋双孢菇生产车间进行基础设施配套，建设配电系统1套，供水系统1 套，产权归村集体所有。通过项目实施，可实现带动搬迁贫困户298户，计划户均增收2000元以上。 | 150 |  | 2019年12月完成 | 农业农村局 |
| 小计 |  |  |  | 370 |  |  |  |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 西井沟村 | 西井沟村1户发展养殖业项目，养羊70只，户均增收1500元。 | 1.2 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、张百湾镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 蓝旗村 | 蓝旗村1户发展养殖业项目，养羊50只，户均增收1500元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、张百湾镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 陈营村 | 陈营村1户发展养殖业项目，养鸡2000只，户均增收1500元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、张百湾镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 下洼子村 | 下洼子村1户发展养殖业项目，养牛8头，户均增收1500元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、张百湾镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 山神庙村 | 山神庙村1户自主发展养殖业项目，养猪5头，户均增收1500元。 | 0.25 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、巴克什营镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 后湾村 | 后湾村2户自主发展养殖业项目，养羊47只，户均增收1500元。 | 0.94 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、巴克什营镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 孙家沟村 | 孙家沟村1户自主发展养殖业项目，养猪5头，户均增收1500元。 | 0.25 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、巴克什营镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 缸房村 | 缸房村1户自主发展养殖业项目，养驴4头，户均增收1500元。 | 0.8 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、巴克什营镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 青松营村 | 青松营村1户自主发展养殖业项目，养蜂48箱，户均增收1500元。 | 0.48 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付家店乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 三道沟门村 | 三道沟门村6户自主发展种养殖业项目，1户种植黄芩30亩，1户养蜂30箱，1户养羊24只，3户养猪15头，户均增收1500元。 | 1.83 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付家店乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 付营子村 | 付营子村5户自主发展大棚蔬菜种植项目，户均增收1500元。 | 4 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付营子镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 红石砬村 | 红石砬村1户自主发展养羊60只，户均增收1500元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付营子镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 王营子村 | 王营子村9户自主发展37亩杂粮，户均增收1500元。 | 0.74 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付营子镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 羊草沟门村 | 羊草沟门村4户自主发展果树26亩，养羊60头，户均增收1500元。 | 2.5 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付营子镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 九神庙村 | 九神庙村8户自主发展果树2亩，驴2头，户均增收1500元。 | 0.5 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付营子镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 三成店村 | 三成店村2户自主发展养羊30只，牛3头，户均增收1500元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付营子镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 温家台村 | 温家台村15户自主发展养猪16头，种植果树48.72亩，中药材5亩，户均增收1500元。 | 3.386 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付营子镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 靳家沟门村 | 靳家沟门村8户自主发展养牛13头，种植果树6亩，中药材21.5亩，户均增收1500元。 | 3.145 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付营子镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 金鸡沟村 | 金鸡沟村9户发展羊25只，牛7头，杂粮5亩，中草药14亩，户均增收1500元。 | 2.22 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付营子镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 青石垛村 | 青石垛村发展农家院项目1户，户均增收1500元。 | 1.2 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付营子镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 荒地村 | 荒地村1户自主发展养殖业项目，养羊，户均增收12000元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 金沟屯村 | 金沟屯村2户自主发展养殖业项目，1户养猪7头,1户养牛5头，户均增收6750元。 | 1.15 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 柳家台村 | 柳家台村4户自主发展养殖业项目，1户养猪14头，3户养牛18头，户均增收10750元。 | 4.3 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 滦河沿村 | 滦河沿村1户自主发展养殖业项目，养牛6头，户均增收12000元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 大杨树沟门村 | 大杨树沟门村1户自主发展养殖业项目，养羊60只，户均增收12000元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 云盘山村 | 云盘山村1户自主发展户用分布式光伏项目，户均增收3000元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 大龙潭村 | 大龙潭村35户自主发展种植业项目，谷子种植115.6亩，户均增收1500元。 | 2.37 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、涝洼乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 偏岭村 | 1户自主发展食品加工项目，1户养牛2头，户均增收2000元。 | 0.8 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、平坊乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 马圈子村 | 马圈子村6户自主发展养殖业，4户养牛9头、2户养驴8头，户均增收1500元。 | 3.64 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、平坊乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 东山村 | 东山村4户自主发展养殖业项目，3户养驴7头，1户养牛8头，户均增收1500元。 | 3 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、平坊乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 黄木沟村 | 黄木沟村1户自主发展养羊120只，户均增收1500元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、平坊乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 老米沟村 | 老米沟村3户自主发展养殖业项目，1户养猪18头，1户养驴4头，2户养羊75只，户均增收1500元。 | 0.54 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、五道营子乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 石坡子村 | 石坡子村1户自主发展养殖业项目，养牛9头，户均增收1500元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、五道营子乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 老仟村 | 老仟村到户自主发展养鸽子一户600只，养鸡一户300只，养牛11户93头，养羊6户362只，养猪2户21头，户均增收2500元。 | 20.32 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 大河西村 | 大河西村到户自主发展种殖业项目1户4亩杂粮，户均增收1500元。 | 0.08 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 山咀村 | 山咀村到户自主发展杂粮1户3.5亩，养驴两户7头，养牛5户21头，养羊一户21只，养猪一户11头，户均增收1500元。 | 6.64 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 西沟村 | 西沟村到户自主发展种养殖业项目1户养蜂33箱养羊29只，户均增收1500元。 | 0.91 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 小梁前村 | 小梁前村到户自主发展种养殖业项目38户，养牛13户84头，养驴10户30头，养羊15户540只，户均增收1500元。 | 43.84 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 半砬子村 | 半砬子村到户自主发展种养殖业项目36户，其中杂粮28户138.5亩，养驴3户6头，养牛2户6头，养羊3户64只，户均增收1500元。 | 6.47 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 清水泉村 | 清水泉村到户自主发展种养殖业项目30户，杂粮23户82亩，养羊2户120只，养驴2户4头，养猪2户14头，养牛1户6头，户均增收1500元。 | 6.74 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 小营村 | 小营村1户自主发展养殖业项目，养羊127只；1户自主发展种植业项目，种植山楂3亩，户均增收2000元。 | 1.35 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、小营乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 马剑沟门村 | 马剑沟门村2户自主发展种植业项目，种植杏树、山楂、苹果12亩，户均增收2000元。 | 0.6 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、小营乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 哈叭沁村 | 哈叭沁村1户自主发展养殖业项目，养羊100只；1户发展种植业项目，种植桃子、核桃、梨10亩，户均增收2000元。 | 2.9 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、小营乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 外铺村 | 外铺村1户发展户用分布式光伏，户均增收3000元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、小营乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 铁马村 | 铁马村3户自主发展养殖业项目，养牛8头，养貉子600余只，养羊74只，户均增收2000元。 | 3.6 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、小营乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 闫庄村 | 闫庄村2户自主发展养殖业项目，养牛4头，养羊52只，户均增收2000元。 | 1.84 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、小营乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 二道湾子村 | 二道湾子村1户自主发展种植业项目，种植葡萄20亩，苹果3亩；1户发展养殖业项目，养殖貉子49只，户均增收2000元。 | 2.35 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、小营乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 瓦房村 | 瓦房村1户自主发展种植业项目，种植葡萄40亩，户均增收2000元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、小营乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 付营村 | 付营村到2户自主发展种植业项目，种植山楂3亩，种植杏树6亩，户均增收2000元。 | 0.45 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、小营乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 三道营村 | 三道营村安装分布式光伏项目14户，户均增收3000元。 | 16.6374 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 蕨菜西沟村 | 蕨菜西沟村2户自主发展养殖业项目，养驴30头，户均增收4000元。 | 2.4 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 安子岭村 | 安子岭村3户自主发展养殖业项目，1户养马2匹，户均增收4000元；2户养牛6头，户均增收5000元。 | 1.6 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 三道梁村 | 三道梁村4户自主发展养殖业项目，1户养牛3头，3户养羊62只，户均增收4000元；6户自主发展种植业项目，板栗、山楂、葡萄总种植面积21.8亩，户均增收1500元。 | 2.93 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 二道营子村 | 二道营子村安装分布式光伏项目11户，户均增收3000元。 | 13.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 后营子村 | 后营子村6户自主发展养殖业项目，1户养猪20头，户均增收4000元；2户养牛9头，户均增收5000元；3户养羊109只，户均增收5000元。 | 4.98 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 西营子村 | 西营子村1户自主发展养羊项目，养羊61只，户均增收4000元；1户自主发展榛子种植项目，种植面积12亩，户均增收3000元。 | 1.8026 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 红旗村 | 红旗村1户自主发展养殖业项目，养猪8头，户均增收1500元。 | 0.4 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、红旗镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 大沟村 | 大沟村1户自主发展种植业项目，种植果树6亩，户均增收1500元。 | 0.3 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、红旗镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 南白旗村 | 南白旗村1户自主发展养殖业项目养牛6头、养羊21只，户均增收1500元。 | 1.62 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、红旗镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 北白旗村 | 北白旗村2户自主发展养殖业项目，1户养牛4头、1户发展养鸡2000只，户均增收1500元。 | 1.4 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、红旗镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 杨树沟村 | 杨树沟村7户自主发展养殖业项目，养羊543只，户均增收1500元。 | 5.39 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、红旗镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 岑沟村 | 岑沟村1户养蜂20箱、1户果树15亩、1户羊40只，4户发展户用分布式光伏，户均增收1500元。 | 6.1 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 大屯村 | 大屯村2户羊122只，19户发展户用分布式光伏，户均增收1500元。 | 24.44 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 东院村 | 东院村1户发展户用分布式光伏，户均增收3000元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 二道窝铺村 | 二道窝铺村1户猪5头、1户羊20只，11户发展户用分布式光伏，户均增收1500元。 | 13.8 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 奎木沟村 | 奎木沟村3户羊140只，户均增收1500元。 | 2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 路南营村 | 路南营村1户驴2头、1户牛3头、1户鸡（鸭）400只，21户发展户用分布式光伏，户均增收1500元。 | 26.36 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 蔄子沟村 | 苘子沟村1户自主发展养牛2头，13户发展户用分布式光伏，户均增收1500元。 | 16 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 小城子村 | 小城子村20户发展户用分布式光伏，户均增收3000元。 | 24 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 兴洲村 | 兴洲村3户猪45头、4户羊191只、3户牛43头，户均增收1500元。 | 7.82 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 窑上村 | 窑上村7户发展户用分布式光伏，户均增收3000元。 | 8.4 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 安乐村 | 安乐村到户自主发展养殖业项目1户，户均增收1500元。 | 0.4 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、滦平镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 北李营村 | 北李营村到户自主发展种养殖业项目13户，养驴3户8头，养猪3户30头，种植中草药2户7.3亩，种菜1户7.5亩，种植果树4户20.5亩，户均增收3400元。 | 4.421 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、滦平镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 北马圈子村 | 北马圈子村到户自主发展种养殖业项目10户，养牛2户8头，养蜂1户25箱，养鸡1户1000只，养羊1户42只，果树种植1户5亩，种植大枣1户2亩，种植大榛子1户4.5亩，种植栗子树2户，7亩，户均增收4000元。 | 4.015 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、滦平镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 岔道口村 | 岔道口村到户自主发展养猪、养牛、养羊等养殖业项目3户，养羊2户67只，养驴1户2头，户均增收5800元。 | 1.74 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、滦平镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 东营村 | 东营村到户自主发展养殖业项目1户养猪5头，户均增收头2500元。 | 0.25 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、滦平镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 西瓜园村 | 西瓜园村到户自主发展果树种植业项目1户，果树种植8亩，户均增收4000元。 | 0.4 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、滦平镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 金台子村 | 金台子村1户自主发展种植业项目，种植金银花10亩，户均增收1500元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 安纯沟门村 | 安纯沟门村13户自主发展养殖业项目，6户养羊221只，2户养牛23头，1户养驴3头，1户养猪90猪，户均增收1500元。 | 8.42 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、安纯沟门乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 曹营村 | 曹营村5户自主发展养殖业项目，1户养牛12头，1户养驴2头，1户养羊20只，1户养猪17头，户均增收1500元。 | 4.05 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、安纯沟门乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 东营村 | 东营村2户自主发展养殖业项目，2户养牛14头，户均增收1500元。 | 2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、安纯沟门乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 李栅子村 | 李栅子村2户自主发展养殖业项目，2户养牛6头，户均增收1500元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、安纯沟门乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 罗子沟村 | 罗子沟村1户自主发展养蜂等养殖业项目，养蜂68箱，户均增收1500元。 | 0.68 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、安纯沟门乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 上瓦房村 | 上瓦房村1户自主发展养牛等养殖业项目，养牛9头，户均增收1500元。 | 1.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、安纯沟门乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 西双栅子村 | 西双栅子村10户自主发展养殖业项目，4户养猪593头，3户养羊133只，1户养牛26头，2户养驴5头，户均增收1500元。 | 9.31 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、安纯沟门乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 杨树沟门村 | 杨树沟门村4户自主发展养殖业项目，2户养猪155头，1户养驴3头，1户养牛4头，户均增收1500元。 | 2.78 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、安纯沟门乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 边营村 | 边营村3户自主发展养殖业项目，养猪26头，户均增收1500元。 | 1.3 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 刘营村 | 刘营村4户自主发展养殖业项目，养牛8头，养猪44只，户均增收1500元。 | 3.8 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 兴隆庄村 | 兴隆庄村1户自主发展养殖业项目，养猪5头，户均增收1500元。 | 0.25 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 长海沟门村 | 长海沟门村4户自主发展养殖业项目，养猪、牛、驴16头，户均增收1500元。 | 2.45 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 火斗山村 | 火斗山村3户自主发展种植业项目，种植油葵3.8亩，户均增收1500元。 | 0.1 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 张家沟门村 | 张家沟门村9户自主发展养殖业项目，养牛4头，养蜂25箱，养羊209只，养驴6头，养猪11头，户均增收1500元。 | 5.6 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 孙营村 | 孙营村10户自主发展养殖业项目，养牛15头，养猪30头，养鸡鸭5900只，养蜂215箱，户均增收1500元。 | 4.97 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 大石门村 | 大石门村15户自主发展种养殖业项目，2户养猪12头，1户养羊22只，12户种植杂粮16亩，户均增收1500元。 | 1.36 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 两间房村 | 两间房村6户自主发展种养殖业项目，1户养鸡1000只，2户养羊80只，1户养猪40头，2户种植果树5亩，户均增收1500元。 | 3.45 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 苇塘村 | 苇塘村41户自主发展种养殖业项目，2户养鸡690只，38户种植杂粮70亩，1户农家院，户均增收1500元。 | 2.914 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 叶营村 | 叶营村1户自主发展养殖业项目，养羊35只，户均增收1500元。 | 0.7 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 石峰沟村 | 石峰沟村4户自主发展种植业项目，3户种植果树7.5亩，1户发展豆腐坊，户均增收1500元。 | 1.576 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号422.472万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 大兴沟村 | 大兴沟村3户自主发展养殖业项目，1户养猪7头，1户养猪13头，1户养牛7头，户均增收2000元。 | 2.2 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、马营子乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 高营子村 | 高营子村3户自主发展养殖业项目，2户养鸡2050只，1户养牛9头牛，户均增收2000元。 | 2.02 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、马营子乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 黑石头村 | 黑石头村1户自主发展养殖业项目，养驴2头，户均增收2000元。 | 0.4 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、马营子乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 龙潭沟村 | 龙潭沟村1户自主发展养殖业项目，养羊30只，户均增收2000元。 | 0.6 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、马营子乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 南台子村 | 南台子村1户自主发展养牛22头，1户发展400只鸡，户均增收2000元。 | 1.36 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、马营子乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 石门村 | 石门村1户自主发展羊鸡320只，2户发展养猪11头，1户发展养牛15头牛，户均增收2000元。 | 1.878 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、马营子乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 高窝铺村 | 高窝铺村到户自主发展种养殖业项目12户，其中2户种植果树10亩；1户种植杂粮5亩；6户种植黄芩23亩；1户养鸡800只；1户养猪9头；1户养殖螃蟹1000只；户均增收2346元。 | 2.816 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、邓厂乡 |
| 贫困户到户产业 | 扶贫产业 | 下王营子村 | 下王营子村到户自主发展种养殖业项目21户，其中16户种植红果73.5亩；3户种植板栗12亩；2户种植黄芩13亩；户均增收2357元。 | 4.951 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、邓厂乡 |
| 小计 |  |  |  | 422.472 |  |  |  |
| 雨露计划 | 扶贫产业 | 全县 | 职业院校学费补助，标准为每人3000元/年 | 300 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号300万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室 |
| 金融扶贫 | 扶贫产业 | 全县 | 贷款金额最高不超过5万元，结合贷款金额按照基准利率予以贴息。 | 75 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号75万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室 |
| 培训 | 扶贫产业 | 全县 | 建档立卡户贫困人口扶贫扶智、创业就业培训 | 66.2 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号66.2万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室 |
| 小计 |  |  |  | 441.2 |  |  |  |
| 产业小计 |  |  |  | 9525.672 |  |  |  |
| 安全饮水 | 基础设施 | 于营村 | 新打机井（井径377mm)1眼，深150m，机井（井径237mm）1眼，深300m，井房5座；100m³高位蓄水池1座，阀门井15座，铺设管道8723m,恢复4cm厚柏油路面6623㎡。受益贫困户93户、297人。 | 265 | 中央水利发展资金冀财农〔2019〕52号1619万元 | 2019年12月完成 | 财政局、平坊乡 |
| 护村护地坝 | 基础设施 | 于营村 | 河道清淤18132.15m³，大坝全长12485.75m，格宾石笼宽0.6m，高度平均1.2m，浆砌石基础均宽1.6m，高度0.5m。受益贫困户93户、297人。 | 651 |  | 2019年12月完成 | 财政局、平坊乡 |
| 便民桥 | 基础设施 | 于营村 | 新建小桥8座，其中2x6m板梁 5m净宽小桥4座；2x6m板梁 6.5m净宽小桥1座；2x10m板梁 6.5m净宽小桥2座；3x8m板梁 6.5m净宽小桥1座。受益贫困户93户、297人。 | 703 |  | 2019年12月完成 | 财政局、平坊乡 |
| 小计 |  |  |  | 1619 |  |  |  |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 清水泉村 | 通村路、通组路建设里程主路1.693公里，宽度3.68m，厚度4cm，支路0.288公里，宽度4.9-7.1m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户111户，每公里投资50万元。 | 86 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）冀财建【2018】278号4153万元 | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 小梁前村 | 通村路建设里程1.951公里，宽度3.6m，厚度15-18cm。方便人们出行，带动贫困户141户，每公里投资45万元。 | 88 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 上台子村 | 通村路、通组路建设里程3.293公里，宽度5.05m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户137户，每公里投资50万元。 | 167 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 西甸子村 | 通村路建设里程主路一1.487公里，宽度3.5m，厚度15cm，主路二1.534公里，宽度3.72m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户104户，每公里投资48万元。 | 145 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 东山村 | 通组路建设里程0.221公里，宽度3.46m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户215户，每公里投资63万元。 | 14 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 马圈子村 | 通村路、通组路建设里程4.905公里，宽度3.49m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户154户，每公里投资26万元。 | 132 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 乔木沟脑村 | 通组路建设里程1.408公里，宽度2.96-4.15m，厚度15-18cm。方便人们出行，带动贫困户6户，每公里投资34万元。 | 49 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 于营村 | 通村路、通组路建设里程2.391公里，宽度2.72-4.21m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户11户，每公里投资42万元。 | 102 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 大兴沟村 | 通组路建设里程0.850公里，宽度3.5m，厚度15cm。方便人们出行，带动贫困户175户，每公里投资49万元。 | 42 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）冀财建【2018】278号4153万元 | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 高营子村 | 通组路建设里程1.466公里，宽度2.58-3.84m，厚度15cm。方便人们出行，带动贫困户162户，每公里投资37万元。 | 55 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 黑石头村 | 通组路建设里程1.159公里，宽度3.3-4.15m，厚度18cm。路二0.763公里，宽度3.5m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户149户，每公里投资76万元。 | 89 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 南大庙村 | 通组路建设里程1.429公里，宽度2.4-5.29m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户155户，每公里投资37万元。 | 54 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 石门村 | 通村路、通组路建设里程主路5.086公里，宽度3.72m，厚度4cm，支路0.246公里，宽度4m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户149户，每公里投资45万元。 | 231 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 北李营村 | 通村路、通组路建设里程主路0.902公里，宽度3.77m，厚度18cm，支路0.044公里，宽度5.45m，厚度18cm。方便人们出行，带动贫困户155户，每公里投资49万元。 | 45 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 北杨树沟村 | 通村路、通组路建设里程1.218公里，宽度2.64-3.65m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户107户，每公里投资47万元。 | 58 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 曹营村 | 通村路、通组路建设里程2.562公里，宽度2-6.4m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户172户，每公里投资41万元。 | 106 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 西双栅子村 | 通村路、通组路建设里程主路1.083公里，宽度3.4m，厚度4cm，支路0.358公里，宽度7.63m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户242户，每公里投资63万元。 | 69 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 烧锅营村 | 通村路、通组路管涵12m/座。方便人们出行，带动贫困户152户。每座投资10万元。 | 10 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 代营子村 | 通村路、通组路建设里程主路2.159公里，宽度3.81-6.6m，厚度4cm，支路0.295公里，宽度3.5-9.5m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户21户，每公里投资44万元。 | 97 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 北拐子村 | 通组路建设里程1.555公里，宽度3.5-5.2m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户57户，每公里投资40万元。 | 63 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 官营子村 | 通组路建设里程2.505公里，宽度3.2-7.1m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户127户，每公里投资54万元。 | 137 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）冀财建【2018】278号4153万元； | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 金台子村 | 通村路、通组路建设里程4.421公里，宽度3.5-3.63m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户60户，每公里投资33万元。 | 148 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 卧牛山村 | 通村路、通组路建设里程1.898公里，宽度3-6.7m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户240户，每公里投资46万元。 | 88 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 西营房村 | 通村路、通组路建设里程3.224公里，宽度2-6m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户18户，每公里投资43万元。 | 139 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 边营村 | 通村路建设里程1.697公里，宽度3.5-5m，厚度4cm。桥涵24米/座、安防8.03千米。方便人们出行，带动贫困户273户，每公里投资175万元。 | 294 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 孙营村委员会 | 通村路、通组路建设里程路一5.356公里，宽度1.3-7.8m，厚度4cm，路二0.997公里，宽度3.1m，厚度18cm。方便人们出行，带动贫困户253户，每公里投资39万元。 | 249 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 张家沟门村 | 通组路建设里程1.095公里，宽度3-4m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户362户，每公里投资43万元。 | 48 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 碾子沟村 | 通村路管涵6米/座。方便人们出行，带动贫困户285户。每座投资11万元。 | 11 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 二道营村 | 通村路管涵30米/座。方便人们出行，带动贫困户307户。每座投资18万元、 | 18 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 半砬子村 | 通组路建设里程0.3公里，宽度4.78m，厚度18cm。方便人们出行，带动贫困户97户，每公里投资53万元。 | 16 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 老仟村 | 通村路建设里程1.072公里，宽度3.65m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户123户，每公里投资38万元。 | 41 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 小梁前村 | 通村路桥涵32米/5座。方便人们出行，带动贫困户141户。每座投资10万元。 | 53 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 土城村 | 通组路建设里程0.867公里，宽度3.7-6.5m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户125户，每公里投资53万元。 | 46 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）冀财建【2018】278号4153万元； | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 两间房村 | 通组路管涵18米/座。方便人们出行，带动贫困户483户。每座投资12万元。 | 12 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 安纯沟门村 | 通村路、通组路建设里程4.179公里，宽度2-6.31m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户357户，每公里投资68万元。 | 285 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 项栅子村 | 通村路、通组路建设里程4.317公里，宽度2-4.3m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户298户，每公里投资43万元。 | 187 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 奎木沟村 | 通村路、通组路建设里程路一0.508公里，宽度8.74m，厚度4cm，路二1.348公里，宽度4.04m，厚度4cm，管涵30米/座。方便人们出行，带动贫困户106户，每公里投资108万元。 | 196 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村道路建设 | 基础设施 | 猴山村 | 通村路、通组路建设里程9.575公里，宽度3.5-6m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户196户，每公里投资50万元。 | 483 |  | 2019年10月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 小计 |  |  |  | 4153 |  |  |  |
| 修路 | 基础设施 | 杨树沟村 | 通村路、通组路建设里程6.280公里，路面宽度为3.5米，厚度为4cm。方便人们出行，带动贫困户31户。每公里投资47万元。 | 300 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）冀财建【2018】278号906万元；省级财政专项扶贫资金冀财农【2018】186号324万元； | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 修路 | 基础设施 | 蔄子沟村 | 通村路、通组路建设里程路一0.978公里，宽度5m，厚度4cm，路二2.069公里，宽度3.5m，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户55户。每公里投资66万元。 | 200 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 修路 | 基础设施 | 西沟村 | 通村路、通组路建设里程2.785公里，宽度3.5米，厚度4cm。方便人们出行，带动贫困户48户，每公里投资61万元。 | 170 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 修路 | 基础设施 | 菸青村 | 通村路建设里程2.1公里，宽度5米，厚度18cm。方便人们出行，带动贫困户181户。每公里投资76万元。 | 161 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 修路 | 基础设施 | 北杨树沟村、北李营村 | 长度为4公里，路面宽度为4米，路面厚度为4厘米。方便人们出行，带动304户贫困户。每公里投资99万元。 | 389 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 小计 |  |  |  | 1230 |  |  |  |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 菸青村 | 王家沟－后营子道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为10.9公里，主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动181户贫困户。每公里投资14.4万元。 | 157 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号534万元 | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 东山村 | 滦赤线-小营沟脑道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为3.1公里,主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动215户贫困户。每公里投资22万元。 | 68 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号534万元 | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 金沟屯村 | Y073130824-大苇子沟道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为0.4公里,主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动391户贫困户。每公里投资40万元。 | 16 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 高窝铺村 | X515130824-纪窝铺道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为2.8公里,主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动235户贫困户。每公里投资13万元。 | 36 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 下王营子村 | X515130824-下王营道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为2.5公里,主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动79户贫困户。每公里投资12.8万元。 | 32 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 西北沟村 | 滦赤线-西北沟道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为2公里,主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动16户贫困户。每公里投资22.5万元。 | 45 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 两间房村 | Y180130824-火石沟道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为2.71公里,主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动483户贫困户。每公里投资31万元。 | 85 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号534万元 | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 高窝铺村 | CP03130824-米窝铺道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为2.2公里,主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动235户贫困户。每公里投资13万元。 | 29 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 南大庙村 | X516-南大庙火车站道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为0.1公里,主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动155户贫困户。每公里投资70万元。 | 7 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 三道沟门村 | 上虎线－梁根道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为1.6公里,主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动157户贫困户。每公里投资27.5万元。 | 44 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 农村道路安全生命防护工程 | 基础设施 | 张家沟门村 | 上虎线-北石门道路安全生命防护工程，治理隐患路段长度为0.5公里,主要建设内容为波型护栏、标志标牌、标线。方便人们出行，消除安全隐患，带动362户贫困户。每公里投资30万元。 | 15 |  | 2019年12月完成 | 交通运输局、地方道 |
| 小计 |  |  |  | 534 |  |  |  |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 南台子西沟贫困村 | 打井6眼，口径219毫米，深150米，项目收益人口108人 | 20.00 | 中央水利发展资金冀财农〔2018〕152号354.08万元 | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 蔄子沟贫困村 | 打井8眼，口径219毫米，深150米，项目受益人口135人 | 32.00 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 杨树沟贫困村 | 修建一组、二组集中供水工程1处，铺设管网7300米，大口井1眼，219毫米机井一眼，截门井5座；打井2眼，口径219毫米，深150米，项目受益人口108人 | 70.00 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 西沟贫困村 | 集中式供水工程1处，铺设管网980米，泵房1座，口径1米机井1眼，配套1套，截门井2座等，项目受益人口123人 | 60.00 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 路营贫困村 | 打井6眼，口径219毫米，深150米，项目收益人口111人 | 24.00 | 中央水利发展资金冀财农〔2018〕152号354.08万元 | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 青石垛贫困村 | 50立蓄水池1座，管道3千米，项目收益人口210人 | 40.00 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 金台子贫困村 | 219井2眼，配套2套，项目受益人口38人 | 8.26 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 北山根贫困村 | 377井1眼，泵房1座，截门井1座，配套1套，消毒设备1套，管路348米，项目受益人口300人 | 23.48 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 下南沟贫困村 | 砼井盖1个，配套1套，钢管198米，项目受益人口40人 | 2.95 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 后湾贫困村 | 219井1眼，配套1套，项目受益人口38人 | 4.24 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 烧锅营贫困村 | 219井3眼，截门井1座，配套5套，项目受益人口76人 | 13.83 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 兴洲贫困村 | 219井3眼，160井1眼，配套4套，项目受益人口76人 | 14.41 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 山咀贫困村 | 截门井2座，配套1套，管路260米，项目受益人口46人 | 3.68 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 清水泉贫困村 | 219井2眼，配套2套，项目受益人口46人 | 4.04 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 安纯沟门贫困村 | 160井2眼，219井1眼，配套3套，项目受益人口57人 | 5.15 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 石门贫困村 | 160井1眼，蓄水池1座，配套3套，钢管312米，项目受益人口23人 | 7.74 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 高营子贫困村 | 219井3眼，配套3套，项目受益人口38人 | 12.00 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 温家台贫困村 | 配套1套，架电130米，钢管21米，项目受益人口100人 | 2.93 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 金鸡沟贫困村 | 160井1眼，配套1套，项目受益人口19人 | 2.69 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 农村饮水安全 | 基础设施 | 张家沟门贫困村 | 160井1眼，配套1套，项目受益人口7人 | 2.69 |  | 2019年12月完成 | 水务局 |
| 小计 |  |  |  | 354.08 |  |  |  |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 金沟屯贫困村 | 水泵2个，电缆600米，电表及配套2个，线干2根 | 1.5 | 中央水利发展资金冀财农〔2018〕152号44.78万元 | 2019年12月完成 | 水务局、金沟屯镇 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 西甸子贫困村 | 电缆190米，线杆8根，漏电开关2个、表箱等 | 1.28 |  | 2019年12月完成 | 水务局、五道营子乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 东山贫困村 | 线杆11根，电线1100米，电缆60米，表箱11个，开关22个 | 3.08 |  | 2019年12月完成 | 水务局、平坊乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 路营贫困村 | 电线70米，线杆4跟，电表4个，电闸4个 | 1.12 |  | 2019年12月完成 | 水务局、平坊乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 于营贫困村 | 线杆10跟，四线双担20个，电缆120米 | 2 |  | 2019年12月完成 | 水务局、平坊乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 偏岭贫困村 | 防老化线1994米，漏电断路器30个，多钩绝缘瓶58套 | 1.5 |  | 2019年12月完成 | 水务局、平坊乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 老仟贫困村 | 电缆3000米，配电箱18套，电线杆18根 | 7 |  | 2019年12月完成 | 水务局、西沟乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 大兴沟贫困村 | 电缆1000米，配电箱10套，电线杆10根 | 6.62 |  | 2019年12月完成 | 水务局、马营子乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 偏道子贫困村 | 电线500米，电线杆2根，配电箱 | 0.88 |  | 2019年12月完成 | 水务局、马营子乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 高窝铺贫困村 | 电线3500米，电缆75米，电表箱、保安器等 | 1.85 |  | 2019年12月完成 | 水务局、邓厂乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 下王营子贫困村 | 电线3000米，电缆200米，线杆3根，电表等配套 | 2.05 |  | 2019年12月完成 | 水务局、邓厂乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 叶营贫困村 | 油炸杆19根，绝缘导线2000米，低压电线30米，两线双担35套等 | 9 |  | 2019年12月完成 | 水务局、两间房乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 石峰沟贫困村 | 电缆300米，电线杆10根，四线双担10个，导线400米，管子300米 | 2 |  | 2019年12月完成 | 水务局、两间房乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 苇塘贫困村 | 1000米电线，电线杆10棵，4线双担3套，2线双担10套，电表电箱3组 | 2.9 |  | 2019年12月完成 | 水务局、两间房乡 |
| 安全饮水配电工程 | 基础设施 | 两间房贫困村 | 电缆400米，管子300米，表箱5个，开关5个 | 2 |  | 2019年12月完成 | 水务局、两间房乡 |
| 小计 |  |  |  | 44.78 |  |  |  |
| 护村护地坝 | 基础设施 | 三道沟门村 | 水泥浆砌300米长，1.2米宽，2米高，健全基础设施，保护耕地15亩，预计带动贫困户30户 | 30 | 农村综合改革转移支付冀财农【2019】78号1346万元 | 2019年12月完成 | 财政局、付家店乡 |
| 修路打井 | 基础设施 | 大兴沟村 | 300米路：长160米，宽2.5米；坎上40米，宽2.5米，坎下30米，宽2米；长20米，宽10米；长50，宽7米。5眼井方便全村，全村175户贫困户受益。 | 18 |  | 2019年12月完成 | 财政局、马营子乡 |
| 打井 | 基础设施 | 后营子村 | 打井20眼，涉及45户贫困户 | 22 |  | 2019年12月完成 | 财政局、长山峪镇 |
| 打井 | 基础设施 | 碾子沟村 | 打井3眼，涉及贫困户30户，89口人 | 10 |  | 2019年12月完成 | 财政局、长山峪镇 |
| 修桥 | 基础设施 | 碾子沟村 | 修桥一座，项目受益贫困户120户。 | 10 |  | 2019年12月完成 | 财政局、长山峪镇 |
| 打井配套 | 基础设施 | 大兴沟村 | 井水配套，预计带动全村175户贫困户受益。 | 5 | 农村综合改革转移支付冀财农【2019】78号1346万元 | 2019年12月完成 | 财政局、马营子乡 |
| 护村护地坝 | 基础设施 | 南台子西沟 | 长300米、上宽70cm、基础宽130cm、高2.5米，预计带动贫困户79户 | 30 |  | 2019年12月完成 | 财政局、马营子乡 |
| 护村护地坝 | 基础设施 | 南台子西沟 | 长6500米、上宽80cm、基础宽150cm、高2.7米（含基础1.2米），预计带动贫困户79户 | 820 |  | 2019年12月完成 | 财政局、马营子乡 |
| 户户通路 | 基础设施 | 南台子西沟 | 户户通路7000平米，预计带动贫困户79户 | 84 |  | 2019年12月完成 | 财政局、马营子乡 |
| 打井 | 基础设施 | 南台子西沟 | 打井4眼，预计带动贫困户34户 | 8 |  | 2019年12月完成 | 财政局、马营子乡 |
| 便民桥 | 基础设施 | 高营子村 | 便民桥2座，预计带动贫困户40户 | 10 |  | 2019年12月完成 | 财政局、马营子乡 |
| 打井配套 | 基础设施 | 三道河村 | 打井2眼，预计带动贫困户10户 | 5 |  | 2019年12月完成 | 财政局、虎什哈镇 |
| 便民桥 | 基础设施 | 南台子西沟 | 便民桥2座，长6米，宽5米、高1.8米，预计带动贫困户24户 | 20 |  | 2019年12月完成 | 财政局、马营子乡 |
| 防洪挡墙桥涵 | 基础设施 | 南台子西沟 | 防洪挡墙桥涵2公里，预计带动贫困户79户 | 80 |  | 2019年12月完成 | 财政局、马营子乡 |
| 道路硬化 | 基础设施 | 于营村 | 道路硬化19500平米，预计带动贫困户13户 | 194 |  | 2019年12月完成 | 财政局、平坊乡 |
| 小计 |  |  |  | 1346 |  |  |  |
| 护坝工程 | 基础设施 | 涝洼村 | 新建护村护地坝160米，高2.7米，上宽0.5米，下宽1.1米，预计带动70户贫困户 | 27 | 中央财政专项扶贫资金冀财农〔2019〕63号27万元 | 2019年12月完成 | 发展改革局 |
| 小计 |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 2018-2019年贫困村公厕建设改造项目 | 基础设施 | 杨树沟门村 | 公厕一座，预计受益贫困户80户 | 14.66 | 省级财政专项扶贫资金冀财农【2019】25号361.58万元 | 已完工 | 卫健局 |
| 2018-2019年贫困村公厕建设改造项目 | 基础设施 | 东营村 | 公厕一座，预计受益贫困户120户 | 18.9 |  | 已完工 | 卫健局 |
| 2018-2019年贫困村公厕建设改造项目 | 基础设施 | 北马圈子村 | 公厕一座，预计受益贫困户150户 | 16.08 |  | 已完工 | 卫健局 |
| 2018-2019年贫困村公厕建设改造项目 | 基础设施 | 碾子沟村 | 改造水冲公厕一座，预计受益贫困户130户 | 20.3 |  | 已完工 | 卫健局 |
| 2018-2019年脱贫攻坚农村双瓮式无害化卫生厕所建设改造项目 | 基础设施 | 北马圈子村、安纯沟门村、西营子村等80个村 | 736户贫困户改厕 | 291.64 |  | 已完工 | 卫健局 |
| 小计 |  |  |  | 361.58 |  |  |  |
| 架电 | 基础设施 | 项栅子东营村 | 电缆270米,预计受益贫困户数170户 | 2 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号1563.328万元；省级财政专项扶贫资金冀财农【2018】186号1014.07万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、安纯沟门乡 |
| 垒坝 | 基础设施 | 后湾村 | 长2550米，均宽1米，均高1.5米，预计受益贫困户数90户 | 49 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、巴克什营镇 |
| 护路护地坝 | 基础设施 | 菸青村 | 长700米，上宽0.5米，下宽0.9米，高1.5至2.5米，预计受益贫困户数103户 | 50 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 护路护地坝 | 基础设施 | 烧锅营村 | 长100米，均宽1米，均高2米，预计受益贫困户数92户 | 42 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 护坡 | 基础设施 | 烧锅营村 | 长217米，地上高4米，地下1.5米，均宽1米，预计受益贫困户80户 | 38.758 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 蔄子沟村 | 长1500米，高2米，预计受益贫困户数100户 | 195 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 维修井 | 基础设施 | 奎木沟村 | 维修2眼井，预计带动贫困户数50户 | 12 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、大屯镇 |
| 护地坝 | 基础设施 | 下王营子村 | 2段护地坝，长87米，均宽0.5米，均高9.0米；长80米，宽0.5米，高3.0米；预计受益贫困户数45户 | 15 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、邓厂乡 |
| 垒坝 | 基础设施 | 下王营子村 | 长173米，下底宽1.5米，上底宽0.7米，高2.5米，预计受益贫困户数38户 | 10 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、邓厂乡 |
| 护村坝 | 基础设施 | 高窝铺村 | 长396米，均宽0.8米，均高1.8米，预计受益贫困户数65户 | 14 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、邓厂乡 |
| 漫水桥 | 基础设施 | 高窝铺村 | 2座，长22米，宽4米，长13米，宽4米，预计受益贫困户93户； | 16 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、邓厂乡 |
| 护路坝 | 基础设施 | 高窝铺村 | 长340米，均宽1.3米，高1.8米,预计带动贫困户数230户 | 60 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、邓厂乡 |
| 漫水桥 | 基础设施 | 杨树沟村 | 长19米，桥面净宽4米，桥梁总高3.93米，预计受益贫困户31户 | 40 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号1563.328万元；省级财政专项扶贫资金冀财农【2018】186号1014.07万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、红旗镇 |
| 修村路 | 基础设施 | 北白旗村 | 长778米，宽3.5米，厚0.18米，单价125元每平米，预计受益贫困户数112户 | 40 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、红旗镇 |
| 路基加宽整修 | 基础设施 | 北山根村 | 3000米村内道路路基加宽至5米，预计受益贫困户数32户 | 10 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 路面铺油 | 基础设施 | 北山根村 | 长3790米，宽3.5至6米，厚0.04米，预计受益贫困户数160户 | 97 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 打井 | 基础设施 | 金台子村 | 1眼，预计带动贫困户20户 | 10 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 油路边 | 基础设施 | 西营坊村 | 长1200米，宽2.5米，厚0.15米，预计受益贫困户数10户 | 8 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 西北沟村 | 长260米，宽1.1米，高1.5米，预计带动贫困户20户 | 15 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 硬化村路边路肩 | 基础设施 | 西北沟村 | 长2500米，宽2.5米，厚0.15米，预计受益贫困户数15户 | 15 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 护村护地坝 | 基础设施 | 三道河村 | 长60米，均宽1.2米，均高2.5米，预计受益贫困户数60户 | 5 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 漫水坝 | 基础设施 | 三道河村 | 长135米，宽4米，高3米，预计受益贫困户数60户 | 34 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 官营子村 | 长350米，均宽1米，高2.8米，预计受益贫困户数80户 | 40 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 修水泥路 | 基础设施 | 卧牛山村 | 长300米，宽5米，高0.2米，预计带动贫困户数120户 | 10 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 卧牛山村 | 长1100米，上宽0.8米，下宽1米，均高2.2米，预计带动户数50户 | 85 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 修路肩 | 基础设施 | 西营坊村 | 西红旗自然村修路肩3000平米，预计带动贫困户数40户 | 20 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、虎什哈镇 |
| 单向坝 | 基础设施 | 孙营村 | 500延长米，宽0.8米，均高1米，预计受益贫困户数65户 | 18 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 孙营村 | 400延长米，宽0.8米，均高1米，预计受益贫困户数78户 | 18 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号1563.328万元；省级财政专项扶贫资金冀财农【2018】186号1014.07万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 垒坝硬化地面 | 基础设施 | 孙营村 | 坝长40米，高2.6米，均宽1.3米；硬化地面100平米，厚18厘米 | 8 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 修路 | 基础设施 | 张家沟门村 | 长2000米，宽3.5米，预计带动贫困户数100户 | 60 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 护村护地坝 | 基础设施 | 张家沟门村 | 长2000米，底宽1.5米，上宽0.8米，高2.5米，预计带动贫困户数80户 | 70 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 户户通 | 基础设施 | 长海沟门村 | 户户通4500平米，预计带动贫困户数170户 | 60 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 护村护地坝 | 基础设施 | 边营村 | 长450米，高2.5米，底宽1.5米，上宽1.2米，预计带动贫困户数60户 | 21 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、火斗山镇 |
| 护路坝 | 基础设施 | 梁后村 | 长170米，宽0.8米，均高1米，预计受益贫困户数9户 | 14 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 下营子村 | 长950米，均宽0.8米，均高1.3米，预计受益贫困户数76户 | 86 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 漫水桥 | 基础设施 | 下营子村 | 长12米，宽4米 | 10 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 梁后村 | 长200米，宽1.3米，高2米，预计带动贫困户9户 | 40 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 柳家台村 | 200米，宽0.8米，均高1米，预计受益贫困户数217户 | 14 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 灌溉渠 | 基础设施 | 云盘山村 | 长3000米，预计受益户数50户 | 15 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 护地坝 | 基础设施 | 云盘山村 | 长120米，均宽1米，均高2米，预计受益贫困户数45户 | 17 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号1563.328万元；省级财政专项扶贫资金冀财农【2018】186号1014.07万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 金沟屯村 | 长500米，均宽1.2米，均高2米，预计受益贫困户数168户 | 90 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 金沟屯村 | 长600米，高2米，均高1.3米，预计受益贫困户180户 | 140 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、金沟屯镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 大龙潭村 | 长400米，宽0.8米，均高1米，预计受益贫困户数35户 | 8 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、涝洼乡 |
| 砌坝 | 基础设施 | 大石门村 | 长243米，上宽0.4米，下宽1.3米，均高3米，预计受益贫困户数35户 | 30 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 垒坝 | 基础设施 | 大石门村 | 长100米，宽1.5米，高2.3米，预计受益贫困户数30户 | 10 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 垒坝 | 基础设施 | 两间房村 | 护地坝100米，均宽1米，高1.5米，预计受益贫困户数25户 | 6 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 护村护地坝 | 基础设施 | 两间房村 | 长40米，宽1.2米，高4.5米，预计受益贫困户数25户 | 7 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 修村路 | 基础设施 | 石峰沟村 | 长400米，宽3米，厚0.15米，预计受益贫困户数50户 | 10 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 护坡 | 基础设施 | 叶营村 | 长35米，均宽2米，均高9米，预计受益贫困户数20户 | 30 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 护坡 | 基础设施 | 叶营村 | 长40米，均高4米，均宽0.8米，预计受益贫困户数20户 | 10 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、两间房乡 |
| 环村道 | 基础设施 | 东营村 | 长1300米，均宽4米，厚0.04米，预计受益贫困户数146户 | 48 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、滦平镇 |
| 修桥 | 基础设施 | 东山村 | 修桥2座，总长25米，宽2米，预计受益贫困户120户 | 18 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号1563.328万元；省级财政专项扶贫资金冀财农【2018】186号1014.07万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、平坊乡 |
| 垒坝 | 基础设施 | 东山村 | 长190米，宽1.5米，高2.3米，预计受益贫困户数120户 | 14 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、平坊乡 |
| 街道硬化 | 基础设施 | 上台子村 | 长2267米，宽3米，厚0.15米，预计受益贫困户数85户 | 42 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、五道营子乡 |
| 修桥 | 基础设施 | 上台子村 | 3个桥长40米，宽7米，2个管涵，预计受益贫困户数106户 | 117.64 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、五道营子乡 |
| 修村路 | 基础设施 | 西沟村 | 长2000米，宽3.5米，厚0.18米，预计受益贫困户数20户，每公里投资30万元 | 60 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 垒坝 | 基础设施 | 西沟村 | 长3000米，宽3米，厚0.15米，预计受益贫困户数100户，每公里40万元 | 30 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 垒坝 | 基础设施 | 西沟村 | 长70米，宽1米，高2米，预计受益贫困户数20户 | 15 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 水泥路硬化 | 基础设施 | 老仟村 | 长3000米，宽3米，厚0.15米，预计受益贫困户数100户 | 124 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 修桥 | 基础设施 | 清水泉村 | 长10米，宽2米；70米桥修护栏预计受益贫困户110户 | 18 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 农道桥 | 基础设施 | 半砬子村 | 长10米，宽2米，预计受益贫困户25户 | 10 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 修路 | 基础设施 | 半砬子村 | 长1000米，宽3米，厚0.08米 | 15 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、西沟乡 |
| 垒坝 | 基础设施 | 二道湾子村 | 长160米，均宽0.8米，高1.5米，预计受益贫困户数89户 | 13.5 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号1563.328万元；省级财政专项扶贫资金冀财农【2018】186号1014.07万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、小营乡 |
| 护坡 | 基础设施 | 下南沟村 | 护坡坝160余米，宽1米，均高2米；长城垛170余米预计受益贫困户数50户 | 9 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、张百湾镇 |
| 修桥 | 基础设施 | 山前村 | 长10米，宽2米，预计受益贫困户50户 | 9.5 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、张百湾镇 |
| 修村路 | 基础设施 | 三道梁村 | 长2850米，宽3米，厚0.15米，预计受益贫困户数260户，每平米87元 | 85 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 道路硬化 | 基础设施 | 三道梁村 | 长300米，宽3.5米，厚0.15米，预计受益贫困户数50户 | 12 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 便民桥 | 基础设施 | 三道梁村 | 长7.5米，宽4米，预计受益贫困户数220户 | 41 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 安子岭村 | 新建及维修护坝，长525米，预计受益贫困户120户 | 24 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 安子岭村 | 长800米，宽0.7米，高2米，预计受益贫困户100户 | 31 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 后营子村 | 长200米，高2米，宽0.8米，预计受益贫困户数50户 | 12 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 垒坝 | 基础设施 | 后营子村 | 长550米、下宽1.2米、上宽0.8米、高2米，预计受益贫困户80户 | 40 |  | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、长山峪镇 |
| 修路 | 基础设施 | 代营子村 | 长1600米，宽3.5米，带动户数30户，每公里投资40万元 | 64 | 中央财政专项扶贫资金冀财农【2018】148号1563.328万元；省级财政专项扶贫资金冀财农【2018】186号1014.07万元 | 2019年12月完成 | 扶贫开发办公室、付家店乡 |
| 小计 |  |  |  | 2577.398 |  |  |  |
| 基础设施小计 |  |  |  | 12246.838 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 21772.51 |  |  |  |

滦平县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室  2019年9月2日印发