滦平县2013年保障性住房建设任务

一、计划开工：公共租赁住房50套，建筑面积3000平方米，计划总投资900万元。计划开工时间2013年5月，计划竣工时间2015年11月。

二、计划竣工：883套，建筑面积44080平方米。计划于2013年11月份竣工。

三、年度开工和竣工项目清单：

| 号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 总套数 | 建筑面积 | 住宅面积 | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工套数 | 竣工面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融和岭秀公租房 | 果园沟 | 配建 | 50 | 3000㎡ | 3000㎡ | 2013.5 | 2015.11 | 50 | 3000㎡ |
| 2 | 金沟屯教师周转房 | 金沟屯镇 | 新建 | 96 | 3400㎡ | 3400㎡ | 2011.4 | 2013.6 | 96 | 3400㎡ |
| 3 | 虎什哈教师周转房 | 虎什哈镇 | 新建 | 96 | 3400㎡ | 3400㎡ | 2011.5 | 2013.6 | 96 | 3400㎡ |
| 4 | 靳家沟林场棚户区 | 北山新区 | 新建 | 51 | 5400㎡ | 5400㎡ | 2011.8 | 2013.9 | 51 | 5400㎡ |
| 5 | 北山新区公租房 | 北山新区 | 新建 | 308 | 14000㎡ | 14000㎡ | 2011.7 | 2013.8 | 308 | 14000㎡ |
| 6 | 北山新区廉租房 | 北山新区 | 新建 | 52 | 2340㎡ | 2340㎡ | 2011.7 | 2013.8 | 52 | 2340㎡ |
| 7 | 幸福家园公租房 | 石头沟门 | 配建 | 200 | 11540㎡ | 11540㎡ | 2012.7 | 2013.11 | 200 | 11540㎡ |
| 8 | 幸福家园廉租房 | 石头沟门 | 配建 | 80 | 4000㎡ | 4000㎡ | 2012.7 | 2013.11 | 80 | 4000㎡ |